Техническое задание

на доработку системы логистики между отелями и прачечной

Исполнитель: Кушнер Яна Борисовна

февраль 2026

Содержание

Введение	3

Цель проекта	3

Участники проекта	3

Глоссарий	4

Описание требований	5

Функциональные требования	5

Нефункциональные требования	6

Требования к документации	6

Описание архитектуры и дизайна	6

Описание интеграций и взаимодействия	7

Порядок контроля и приёмки	8

Требования к проведению приёмо-сдаточных испытаний	8

Стадии и этапы разработки	9

Возможные риски	9

Приложение	9

Введение

Обследование системы  "Л-Логистика" для автоматизации процессов логистики и  учета белья в прачечной отеля "Белый пион" и  сети отелей "Оазис". Благодаря системе "Л-Логистика" планируется внести изменения в такие процессы как: планирование доставки, доставка белья, забор белья и инвентаризация.

Задействованные отделы: бельевая, отдел по управлению логистикой

На данный момент процессы логистики и учета белья в прачечной выглядят следующим образом:

Планирования осуществляется благодаря менеджеру по логистике. На основе таблицы доставки и забора белья за прошлую неделю, менеджер планирует объем доставки белья на текущую неделю, после чего вносит данные в таблицу прачечной.

Доставка белья осуществляется через водителя, менеджера по логистике и заведующей бельевой. Менеджер по логистике собирает комплекты в день доставки, после чего за комплектами заезжает водитель и отвозит белье в отель вместе с актом для приёмки. Заведующая бельевой считает доставленные комплекты, заносит данные в таблицу и подписывает акт о приёмки.

Процесс забора белья происходит следующим образом: заведующая бельевой подготавливает комплекты для забора, вместе с актом передачи, и заносит данные в систему. Водитель забирает комплекты белья и отвозит в прачечную. Менеджер по логистике принимает белье из отелей, принимает акты и заносит данные в таблицу прачечной.

Раз в месяц проходит процесс инвентаризации. Заведующая бельевой считает количество комплектов белья в отеле и сверяет с данными таблицы отеля. Менеджер по логистике считает количество белья в наличии в отеле и сверяет с количеством занесённым в таблицу прачечной. Данные двух таблиц сверяются, вносятся правки в таблицы и списываются потеренные комплекты.

Проанализированы недостатки процессов AS IS, выявлены точки для их улучшений и обоснована рекомендация изменения системы.

Цель проекта

Целью проекта является разработка и внедрение системы "Л-Логистика" для автоматизации процессов логистики и учета белья в прачечной отелей "Оазис" . Благодаря данной системе процессы планирования доставки белья для отелей, построение маршрута доставки, составление отчета при инвентаризации станут автоматизированными. В отелях будет решена проблема нехватки чистых комплектов  и хранения использованного белья. Все данные по количеству белья в прачечной и в отеля будут храниться в одном месте.

После внедрения системы "Л-Логистика" ожидаются следующие результаты:

- снизиться время доставки белья на 30%-40%

- количество хранимого белья в отеле снизится на 20%

- изменения показателей KPI сотрудников на +15%

- случаи нехватки белья в отеле сократятся на 40%

- расходы на средства для стирки комплектов белья снизятся на 25%

- потери комплектов белья снизятся на 20%-30%

Участники проекта

| № | ФИО | Должность/ Роль на проекте | Заказчик/Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белый Владислав Владиславович | Владелец отеля "Белый пион" | Заказчик |
| 2 | Зимова Кристина Михайловна | Заведующая бельевой в отеле "Белый пион" | Заказчик |
| 3 | Кушнер Яна Борисовна | Бизнес-аналитик | Исполнитель |
| 4 | Кириллов Кирилл Петрович | Менеджер проектов | Исполнитель |
| 5 | Романов Роман Романович | Ведущий бизнес-аналитик | Исполнитель |
| 6 | Стойкий Антон Андреевич | Процессный аналитик | Заказчик |
| 7 | Штейн Марго Викторовна | Менеджер по логистике в прачечной | Заказчик |

Глоссарий

В настоящем техническом задании применяют следующие термины с соответствующими определениями, обозначения и сокращения:

| № | Сокращение или термин | Определение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО | Программное обеспечение |
| 2 | Заказчик | Владелец отеля "Белый пион" и сети отелей "Оазис" |
| 3 | Исполнитель | ООО "АйТи решения Практикум" |
| 4 | Отель | СПА-Отель "Белый пион" |
| 5 | KPI (Key Performance Indicators) | Ключевые показатели эффективности |
| 6 | НФТ | Нефункциональные требования |
| 7 | ФТ | Функциональные требования |
| 8 | CRM (Customer Relationship Management) | Система управления взаимоотношениями с клиентами, внедряемая у Заказчика в рамках проекта |
| 9 | API (Application Programming Interface) | Программный интерфейс приложения, позволяющий интегрировать разные системы и обмениваться данными между ними |

Описание требований

Данный раздел содержит требования с перечнем основных функций, возможностей, ограничений, взаимодействие с другими системами, требования к производительности, безопасности, масштабируемости и других аспектов функционирования будущего решения.

## Функциональные требования

- Система "Л-Логистика" должна сформировать план доставки белья с учетом закгрузки отеля.

- Система должна сформировать общий план доставки белья по всем отелям сети "Оазис" с учетом загрузки отелей.

- Система должна составить маршрут доставки белья для водителя, с учетом пробок и др. ситуаций на дороге

- Система должна всегда предлагать актуализированный маршрут движения для доставки белья

- Система должна автоматически сформировать отчет за месяц касаемо количество белья в отелях и прачечной

- Система должна хранить все данные наличия белья в отелях и в прачечной

- Система "Л-Логистика" должна взаимодействовать с ПО отеля и CRM-системой отеля "Белый пион" для отслеживания загрузки отеля

- У сотрудников отдела логистики, бельевой и владельца отеля должна быть возможность просматривать и редактировать занесённые данные в систему.

- У сотрудников отдела логистики и бельевой должна быть возможность просматривать маршрут водителя, доставляющего белье.

- У сотрудников отдела логистики и бельевой должна быть возможность списать определённое количество белья из общей базы

- Система должна иметь справочник всех тканевых изделий , которые есть в прачечной , с указанием наименования, количества позиций и другими дополнительными атрибутами. Для каждого изделия должно быть указано, где и сколько экземпляров хранятся.

- Система должна иметь собственное мобильное приложение для водителей «Л-логистика мобайл».

- Система должна строить аналитические отчеты по заданным критериям.

- Система должна иметь возможность отображать факт получения белья.

- Система должна иметь возможность отправить неутвержденный план доставки отеля на доработку пользователю, создавшему план.

## Нефункциональные требования

- Время восстановления после сбоя в работе интеграции между системами не должно превышать 5 минут в 95% случаев.

- Резервное копирование данных CRM-системы должна осуществляться ежедневно. Резервная копия должна храниться 30 дней.

- Для пользовательских интерфейсов должен быть реализован мультиязычный интерфейс (русский и английский языки с предоставлением пользователям возможности выбора языка интерфейса).

- Система должна быть доступна для сотрудников отеля 24 часа в сутки

- Системы должны выполнять следующие требования к быстродействию:

- загрузка систем при первом входе – не более 5 секунд;

- загрузка веб-интерфейсов систем – не более 5 секунд;

- время загрузки отчетов – не более 7 секунд;

Требования к документации

В рамках проекта Исполнитель должен подготовить и согласовать с Заказчиком пакет документов:

- Руководство пользователя системы «Л-логистика»

- Программа и методика испытаний (ПМИ)

- Протокол приёмо-сдаточных испытаний

- Акт выполненных работ по проекту

Исполнитель должен подготовить и отправить на согласование проектные документы по завершению соответствующих этапов проекта.

Заказчик отвечает за согласование проектных документов.

Если в ходе согласования были выявлены замечания к документу, Исполнитель должен зафиксировать их в реестре замечаний, устранить и отправить документ на повторное согласование.

Количество итераций по согласованию документа не должно превышать трёх. По результатам согласования Заказчик должен утвердить документ.

# Описание архитектуры и дизайна

Архитектор заполнит позднее

# Описание интеграций и взаимодействия

В рамках реализации проекта должна быть реализована интеграция для обмена данными между ПО «О! Отель» и системой «Л-логистика». Перечень ПО и описание потоков данных приведены в таблице ниже.

| № | Поставщик данных | Получатель данных | Описание потока данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПО «О! Отель» | Система «Л-логистика» | Регламент передачи по событию: Когда гость отеля бронирует определяенный номер в отеле, данные по бронированию система А передает в систему Б. Правило: Количество спальных мест в забронированном номере и количество необходимого комплекта белья |
| 2 | ПО «О! Отель» | Система «Л-логистика» | Регламент передачи по событию: Когда в системе А сотрудник отеля фиксирует выселение гостя из отеля, данные передаются в систему Б Правило: Количество использованных комплектов белья |

Для передачи данных между системами должен быть использован REST API. Обмен данными должен осуществляться сообщениями в формате JSON.

Порядок контроля и приёмки

Работа передаётся в виде разработанных документов в установленные сроки.

Система считается внедрённой, если соблюдается следующий перечень результатов проекта:

- Разработана и утверждена сопроводительная и эксплуатационная документация, подготовленная Исполнителем в соответствии с требованиями проектного управления до начала тестирования Системы.

- Проведены приемо-сдаточные испытания, и устранены ошибки.

- Не наблюдается конфликтов и противоречий при совместной работе с интегрированными информационными системами.

Требования к проведению приемо-сдаточных испытаний

Приемо-сдаточные испытания выполняются после проведения Исполнителем отладки и тестирования Системы и предоставления Заказчику программы и методики испытаний, а также после ознакомления пользователей Заказчика с Системой и эксплуатационной документацией.

Детальные требования к приемо-сдаточным испытаниям должны быть описаны в документе «Программа и методика испытаний».

Испытания проводятся при участии Исполнителя и Заказчика очно или удалённо c использованием средств удалённой работы. Участники приёмки работ и сроки проведения приёмки работ уточняются непосредственно перед проведением испытаний.

Результаты приемо-сдаточных испытаний Системы фиксируются в протоколе испытаний. Протокол испытаний должен содержать заключение о возможности (невозможности) приёмки Системы в эксплуатацию, а также перечень необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнения. После устранения недостатков Заказчик и Исполнитель проводят повторные испытания в необходимом объёме.

Фактом завершения проведения приемо-сдаточных испытаний является согласование и утверждение Заказчиком Протокола приемо-сдаточных испытаний и Акта выполненных работ по проекту.

Стадии и этапы разработки

Проект реализуется по каскадной модели разработки и включает следующие этапы:

| № | Этап | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка системы "Л-Логистика" с возможностью хранения всех данных по наличию комплектов белья | 01.03.2026-15.04.2026 |
| 2 | Создание API для возможности взаимодействия системы "Л-Логистика" и ПО отеля | 16.04.2026-16.05.2026 |
| 3 | Доработка "Л-Логистика" с возможностью планирования доставки белья с учетом загрузки отелей | 17.05.2026-30.05.2026 |
| 4 | Разработка функциональности формирования отчета за месяц | 01.06.2026-20.06.2026 |
| 5 | Разработка функциональности аналитических отчетов по заданным параметрам | 21.06.2026-10.07.2026 |
| 6 | Разработка функциональности для построения маршрута для водителя доставки | 11.07.2026-30.07.2026 |
| 7 | Разработка и создание отдельного приложения для водителей | 01.08.2026-31.08.2026 |

.

Возможные риски

При реализации проекта возможны риски:

| № | Риск | Меры по управлению |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задержка любого этапа из-за недооценки сложности сдвинет весь план разработки | Создать управленческий резерв времени (10-15% от плана). Жестко контролировать завершение этапов по критериям качества |
| 2 | Разные представления о формате данных и API у команд системы "Л-Логистика" и ПО отеля | Перед этапом 2 детально согласовать и зафиксировать спецификацию API. |
| 3 | Технические ограничения ПО отеля, нет доступа к данным | До начала проекта провести технический анализ ПО отеля. Запланировать разработку адаптера или упрощенного решения. |